# Cards por archivo de Rolling Gamer

Responsabilidad exclusiva para Francisco y Franco

Cada archivo tiene un único responsable durante todo el proyecto. Las funciones de un mismo componente se agrupan en una sola card: quien toma DetalleDeProducto.jsx o FormularioProducto.jsx lo completa entero. El compañero compensa ese esfuerzo con varios componentes menores.

El reparto contiene 20 cards y 110 puntos Fibonacci. Francisco tiene 8 archivos y 55 puntos; Franco tiene 12 archivos y 55 puntos. La igualdad está en el esfuerzo estimado, no en la cantidad de cards.

# Qué cambia en la organización

Esta versión reemplaza la asignación alternada de las 46 historias anteriores. Las funcionalidades siguen cubiertas, pero ahora se agrupan por archivo.

Francisco es dueño de App.jsx, AuthContext.jsx, los dos archivos de datos iniciales, CardJuego.jsx, DetalleDeProducto.jsx, Wishlist.jsx y FormularioProducto.jsx.

Franco es dueño de main.jsx, index.css, RutaProtegida.jsx, UIModalContext.jsx, Inicio.jsx, Login.jsx, Menu.jsx, ItemProducto.jsx, Administrador.jsx, About.jsx, Error404.jsx y Footer.jsx.

Si un componente necesita una función de otro archivo, usa sus props o su contexto. El dueño del archivo ajeno realiza cualquier cambio necesario en ese archivo.

Francisco conecta los componentes nuevos en App.jsx. Franco implementa los cambios globales en index.css. La colaboración no implica que ambos editen esos archivos.

# Cómo interpretar los puntos

La escala es 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Los 13 puntos identifican componentes grandes que se mantienen completos con un solo responsable. Por ejemplo, los 13 puntos de FormularioProducto.jsx se compensan con Inicio.jsx de 8 y Menu.jsx de 5.

Los 110 puntos son una nueva estimación por archivo; no se suman a los 130 anteriores. Agrupar elimina estimaciones repetidas de una misma integración. Los puntos incluyen validación del archivo y coordinación de sus conexiones, y no equivalen a horas ni al trabajo pendiente exacto del código existente.

# Alcance funcional

Se mantiene el alcance académico de React y LocalStorage: catálogo, filtros, autenticación, deseos, reseñas, administración e información. La compra es simulada; la búsqueda está en Inicio y el contacto en Ayuda. No se agregan carrito, pagos reales, biblioteca ni backend.

# Orden y dueño de cada archivo

El número indica el orden de entrega recomendado. Puede haber varias cards seguidas del mismo desarrollador. No se fuerza una alternancia que obligue a compartir archivos. Las rutas completas figuran en las cards.

| Card | Archivo | Responsable | Pts | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | juegosIniciales.js | Francisco | 2 | Ninguna |
| C02 | usuariosIniciales.js | Francisco | 1 | Ninguna |
| C03 | App.jsx | Francisco | 8 | 01 |
| C04 | AuthContext.jsx | Francisco | 8 | 02 |
| C05 | main.jsx | Franco | 2 | 03 |
| C06 | index.css | Franco | 3 | Ninguna |
| C07 | RutaProtegida.jsx | Franco | 3 | 04 |
| C08 | UIModalContext.jsx | Franco | 8 | 04 |
| C09 | CardJuego.jsx | Francisco | 5 | 01, 04 |
| C10 | Inicio.jsx | Franco | 8 | 09 |
| C11 | Login.jsx | Franco | 8 | 04 |
| C12 | Menu.jsx | Franco | 5 | 04, 08, 11 |
| C13 | DetalleDeProducto.jsx | Francisco | 13 | 03, 04, 09 |
| C14 | Wishlist.jsx | Francisco | 5 | 04, 09 |
| C15 | ItemProducto.jsx | Franco | 3 | 03, 09 |
| C16 | Administrador.jsx | Franco | 8 | 03, 04, 15 |
| C17 | FormularioProducto.jsx | Francisco | 13 | 03, 16 |
| C18 | About.jsx | Franco | 2 | 06 |
| C19 | Error404.jsx | Franco | 2 | 08, 18 |
| C20 | Footer.jsx | Franco | 3 | 08, 12, 18, 19 |

Francisco  8 cards  55 puntos     |     Franco  12 cards  55 puntos

C03 se entrega primero con su base funcional y se completa mediante las integraciones posteriores, siempre a cargo de Francisco. Se conservan los componentes existentes que ya funcionan; no se eliminan para seguir este orden.

## C01 juegosIniciales.js

Francisco  |  2 puntos  |  Dependencias Ninguna

Archivo exclusivo: src/data/juegosIniciales.js

Historia de Usuario visitante — Catálogo inicial

Como visitante quiero: encontrar una selección inicial de videojuegos.

Para: explorar la tienda desde el primer ingreso.

Criterios de aceptación:

Cada juego tiene id único, nombre, categoría, precio, descuento, estudio e imagen.

Se incluyen descripciones, galería, requisitos y reseñas con los nombres de campos que usa el proyecto.

Los datos se exportan para que App.jsx los utilice en la carga inicial y el restablecimiento.

Los importes y porcentajes son numéricos; no se modifica el catálogo desde este archivo durante el uso de la tienda.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C02 usuariosIniciales.js

Francisco  |  1 punto  |  Dependencias Ninguna

Archivo exclusivo: src/data/usuariosIniciales.js

Historia de Usuario visitante — Cuentas de demostración

Como visitante quiero: disponer de perfiles de prueba.

Para: recorrer las funciones de usuario y administrador.

Criterios de aceptación:

Se definen las cuentas demo con id, nombre, correo, contraseña, rol y fecha de registro.

Existe un perfil usuario y otro administrador, con ids distintos.

AuthContext.jsx recibe los datos mediante la exportación del archivo.

Los datos demo coinciden con los botones de autocompletado de Login.jsx.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C03 App.jsx

Francisco  |  8 puntos  |  Dependencias 01

Archivo exclusivo: src/App.jsx

Historia de Usuario usuario — Catálogo persistente y rutas de la tienda

Como usuario quiero: navegar por la aplicación y conservar los cambios del catálogo.

Para: utilizar información consistente entre sus pantallas.

Criterios de aceptación:

Inicializa y persiste productosKey; conserva cambios al recargar aunque queden menos de diez juegos y recupera datos inválidos sin bloquearse.

Expone crearProducto, borrarProducto, buscarProducto y modificarProducto con las firmas acordadas; editar conserva id y reseñas.

agregarResena agrega la opinión al juego correcto y actualiza la persistencia.

Integra las rutas de inicio, detalle, login, deseos, equipo, panel, creación, edición y error; /administrador redirige a /admin.

Conecta AuthProvider, UIModalProvider y RutaProtegida respetando el contexto del router; solamente importa componentes disponibles.

Francisco realiza las conexiones posteriores de cada entrega y prueba altas, bajas, reseñas y recargas; esas integraciones están incluidas en los ocho puntos.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C04 AuthContext.jsx

Francisco  |  8 puntos  |  Dependencias 02

Archivo exclusivo: src/context/AuthContext.jsx

Historia de Usuario usuario registrado — Cuentas y deseos persistentes

Como usuario registrado quiero: mantener mi identidad y mis juegos guardados.

Para: utilizar mis funciones personales durante la navegación.

Criterios de aceptación:

Expone usuarios, usuarioActual y esAdmin, además de login, register, logout y borrarUsuario.

El registro evita correos duplicados sin distinguir mayúsculas, crea rol usuario e inicia sesión; el login verifica credenciales.

Persisten cuentas y sesión; la copia de sesión no contiene contraseña y logout elimina la sesión guardada.

Expone wishlistIds, isWishlisted, toggleWishlist y getWishlistJuegos; guarda deseos por cuenta, sin ids duplicados.

La baja de usuarios impide eliminar la cuenta activa; una cuenta eliminada no puede iniciar una nueva sesión.

Sin autenticación, alternar deseos devuelve requireAuth; los consumidores reciben resultados success y mensajes sin editar este archivo.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C05 main.jsx

Franco  |  2 puntos  |  Dependencias 03

Archivo exclusivo: src/main.jsx

Historia de Usuario visitante — Inicio de la aplicación

Como visitante quiero: abrir la tienda correctamente.

Para: acceder al contenido sin errores de arranque.

Criterios de aceptación:

Monta App en el elemento raíz del HTML una sola vez.

Carga los estilos globales y las dependencias visuales necesarias según la configuración del proyecto.

No duplica proveedores ni incorpora lógica de catálogo o autenticación.

Con App disponible, la tienda arranca y compila sin errores atribuibles a este archivo.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C06 index.css

Franco  |  3 puntos  |  Dependencias Ninguna

Archivo exclusivo: src/index.css

Historia de Usuario visitante — Estilos comunes y adaptación a pantallas

Como visitante quiero: ver una interfaz legible y adaptable.

Para: usar la tienda desde celular y computadora.

Criterios de aceptación:

Define la base visual y las clases compartidas del proyecto, incluidas las clases epic utilizadas por los componentes.

Los controles, textos, tarjetas y formularios mantienen espaciado y contraste legibles.

Incluye reglas responsive y estados de foco sin provocar desbordamiento general.

Franco incorpora los ajustes globales pedidos por Francisco; cada componente utiliza las clases acordadas sin editar este archivo.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C07 RutaProtegida.jsx

Franco  |  3 puntos  |  Dependencias 04

Archivo exclusivo: src/components/common/RutaProtegida.jsx

Historia de Usuario usuario registrado — Acceso según sesión y rol

Como usuario registrado quiero: ingresar a las pantallas permitidas para mi cuenta.

Para: utilizar las funciones correspondientes a mi perfil.

Criterios de aceptación:

Acepta children y soloAdmin, y consulta useAuth.

Sin sesión redirige a /login; con soloAdmin impide el acceso del rol usuario.

Con permisos válidos muestra el contenido recibido; no modifica las rutas de App.jsx.

Se comprueba por URL directa y tras cerrar sesión; Francisco conecta la protección en deseos y rutas administrativas.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C08 UIModalContext.jsx

Franco  |  8 puntos  |  Dependencias 04

Archivo exclusivo: src/context/UIModalContext.jsx

Historia de Usuario visitante — Noticias y contenidos informativos

Como visitante quiero: consultar la información de la tienda en modales.

Para: resolver dudas sin perder la página actual.

Criterios de aceptación:

Expone abrirModal y cerrarModal, mantiene un solo modal activo y permite cerrar con botón, cruz y Escape.

Incluye noticias y actualizaciones, ayuda con preguntas frecuentes y correo de soporte, y distribución.

Distribución lleva a /crear para administradores y a /login para los demás; al navegar cierra el modal.

Incluye términos, privacidad, reembolsos y consejos de seguridad con títulos y contenidos diferenciados.

El texto describe la demo: no promete pagos, biblioteca ni cifrado de LocalStorage que no existen.

El contenido largo se desplaza dentro del modal y se puede consultar en móvil; Francisco ubica el proveedor dentro del router al integrarlo.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C09 CardJuego.jsx

Francisco  |  5 puntos  |  Dependencias 01, 04

Archivo exclusivo: src/components/pages/producto/CardJuego.jsx

Historia de Usuario visitante — Tarjeta de videojuego

Como visitante quiero: consultar un juego y guardarlo rápidamente.

Para: explorar el catálogo con pocas acciones.

Criterios de aceptación:

Recibe juego y muestra portada, nombre, género, desarrollador y precio; la tarjeta abre /detalle/:id.

Con descuento muestra porcentaje, precio original tachado y precio final redondeado, con formato es-AR.

El botón de deseos agrega o quita el juego, refleja la selección y muestra un aviso sin abrir el detalle.

Como visitante ofrece ir al login o cancelar, sin modificar deseos.

La portada tiene texto alternativo, carga diferida y reemplazo si falla; la tarjeta es responsive y reutilizable por Inicio.jsx.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C10 Inicio.jsx

Franco  |  8 puntos  |  Dependencias 09

Archivo exclusivo: src/components/pages/Inicio.jsx

Historia de Usuario visitante — Inicio y exploración del catálogo

Como visitante quiero: descubrir, buscar, filtrar y ordenar videojuegos.

Para: encontrar títulos que me interesen.

Criterios de aceptación:

Recibe juegos y renderiza CardJuego sin modificar su archivo; contempla catálogo vacío.

El destacado permite seleccionar entre los primeros cinco juegos y cambia imagen, título, resumen, precio y enlace al detalle.

La búsqueda en tiempo real coincide con nombre, género o desarrollador, ignorando mayúsculas y espacios externos.

La categoría se combina con la búsqueda e incluye las categorías disponibles, como Estrategia.

Ordena por destacados, precio final ascendente o descendente, nombre y proporción de reseñas positivas.

Limpiar filtros restablece texto, categoría y orden; limpiar solo el input conserva los demás controles.

Muestra contador y mensaje sin resultados; hero, grilla y filtros funcionan en móvil.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C11 Login.jsx

Franco  |  8 puntos  |  Dependencias 04

Archivo exclusivo: src/components/pages/Login.jsx

Historia de Usuario visitante — Registro e inicio de sesión

Como visitante quiero: crear una cuenta o ingresar a la existente.

Para: utilizar las funciones personales de la tienda.

Criterios de aceptación:

Incluye pestañas de ingreso y registro; location.state.tab permite abrir directamente Registro.

El ingreso exige correo y contraseña, llama a login y muestra los errores devueltos; admin va al panel y usuario al inicio.

El registro exige nombre de al menos tres caracteres, correo válido, contraseña de seis o más y confirmación coincidente.

Invoca register, muestra duplicados u otros errores y, al tener éxito, confirma el alta y lleva al inicio.

Permite mostrar u ocultar contraseñas; los accesos demo completan las credenciales sin enviar el formulario.

Los formularios y mensajes se leen en móvil; toda persistencia se solicita a AuthContext, sin editarlo.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C12 Menu.jsx

Franco  |  5 puntos  |  Dependencias 04, 08, 11

Archivo exclusivo: src/components/common/Menu.jsx

Historia de Usuario visitante — Navbar y menú de cuenta

Como visitante quiero: usar los accesos de navegación y cuenta.

Para: moverme entre las funciones de la tienda.

Criterios de aceptación:

El logo y Descubrir llevan al inicio; Equipo y Nosotros, a /about; ingreso y registro abren su pestaña en /login.

Noticias, Ayuda y Distribución usan abrirModal; ES muestra el aviso de Español Latinoamérica sin traducir la interfaz.

Con sesión muestra identidad y rol, acceso a deseos y contador; solo el administrador ve el panel.

Cerrar sesión solicita confirmación: cancelar conserva la cuenta y confirmar llama a logout y vuelve al inicio.

El menú responsive abre, cierra y se colapsa al seleccionar un destino, con enlace activo visible.

La búsqueda permanece en Inicio.jsx; no se agrega un botón de carrito para una función inexistente.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C13 DetalleDeProducto.jsx

Francisco  |  13 puntos  |  Dependencias 03, 04, 09

Archivo exclusivo: src/components/pages/DetalleDeProducto.jsx

Historia de Usuario visitante — Ficha completa del videojuego

Como visitante quiero: consultar un juego y participar en sus opiniones.

Para: evaluar su contenido y compartir mi experiencia.

Criterios de aceptación:

Recibe buscarProducto y agregarResena; resuelve el id de la ruta y muestra una salida al inicio si no existe.

Muestra título, descripciones, género, estudio, editor, lanzamiento, plataforma y precio con descuento coherente con CardJuego.

La galería cambia la imagen grande al elegir miniaturas, evita duplicar la portada y contempla imágenes faltantes.

Presenta requisitos mínimos y recomendados de SO, CPU, RAM, GPU y almacenamiento, con respaldos cuando faltan datos.

Permite alternar deseos mediante useAuth; al visitante le ofrece ingresar o cancelar.

Comprar ahora abre una confirmación claramente simulada, también en móvil, sin prometer una biblioteca funcional.

Lista reseñas con autor, fecha, voto y comentario; calcula satisfacción y distingue un juego sin opiniones.

Solo la cuenta autenticada publica comentarios de cinco o más caracteres, con id, fecha y voto; limpia el formulario y actualiza estadísticas mediante agregarResena.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C14 Wishlist.jsx

Francisco  |  5 puntos  |  Dependencias 04, 09

Archivo exclusivo: src/components/pages/Wishlist.jsx

Historia de Usuario usuario registrado — Mi lista de deseos

Como usuario registrado quiero: revisar y quitar los juegos que guardé.

Para: mantener organizada mi selección.

Criterios de aceptación:

Recibe juegos y consulta getWishlistJuegos; presenta solo los títulos disponibles guardados por la cuenta activa.

Cada fila muestra portada, nombre, datos, precio final y acceso al detalle.

Quitar usa toggleWishlist, muestra un aviso y actualiza la lista y los contadores sin borrar el producto.

El resumen informa cantidad y suma de precios finales con descuentos, en pesos argentinos.

Sin juegos muestra un estado vacío y acceso a la tienda; no funciona como carrito.

El diseño funciona en móvil y se verifica que otra cuenta no vea estos deseos.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C15 ItemProducto.jsx

Franco  |  3 puntos  |  Dependencias 03, 09

Archivo exclusivo: src/components/pages/producto/ItemProducto.jsx

Historia de Usuario administrador — Fila administrativa del catálogo

Como administrador quiero: ver un juego y ejecutar sus acciones.

Para: gestionar un registro desde la tabla.

Criterios de aceptación:

Recibe itemProducto, fila y borrarProducto y muestra portada, título, estudio, género, precio y aprobación.

Ver abre el detalle y Editar apunta a /editar/:id del registro correcto.

Eliminar solicita confirmación; cancelar no cambia datos y confirmar invoca borrarProducto y muestra un aviso.

La fila contempla ausencia de reseñas y fallos de imagen, y mantiene la alineación de la tabla.

No modifica Administrador.jsx ni App.jsx; los padres proporcionan datos y funciones.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C16 Administrador.jsx

Franco  |  8 puntos  |  Dependencias 03, 04, 15

Archivo exclusivo: src/components/pages/Administrador.jsx

Historia de Usuario administrador — Panel de juegos y usuarios

Como administrador quiero: consultar y gestionar el catálogo y las cuentas.

Para: administrar la información del proyecto.

Criterios de aceptación:

Recibe productos, setProductos y borrarProducto; separa las pestañas Catálogo y Usuarios.

Renderiza ItemProducto y ofrece acceso a /crear; busca por nombre o estudio y filtra por categorías del catálogo.

Muestra total de juegos, usuarios, categorías únicas y suma de precios base, sin presentarla como ventas o stock.

Restablecer pide confirmación y reemplaza productos por juegosIniciales solo al aceptar.

La tabla de usuarios presenta identidad, correo, rol y fecha, identifica la cuenta activa y no muestra contraseñas.

La baja pide confirmación y llama a borrarUsuario; impide eliminar la cuenta activa y actualiza el listado.

Tablas y controles funcionan en móvil, con mensajes cuando no hay resultados; los cambios persistentes quedan a cargo de los proveedores.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C17 FormularioProducto.jsx

Francisco  |  13 puntos  |  Dependencias 03, 16

Archivo exclusivo: src/components/pages/producto/FormularioProducto.jsx

Historia de Usuario administrador — Crear y editar videojuegos

Como administrador quiero: publicar un juego o actualizar su ficha.

Para: mantener el catálogo completo y vigente.

Criterios de aceptación:

Un solo formulario cubre creación y edición según titulo e id, utilizando las funciones recibidas desde App.jsx.

Incluye nombre, precio, descuento, categoría, estudio, editor, lanzamiento, portada y URLs de galería separadas por comas.

Permite cargar las descripciones y los diez campos de requisitos mínimos y recomendados.

Valida título de dos caracteres, precio mínimo de 50 ARS, categoría, estudio e imagen, y descripciones de diez y veinte caracteres como mínimo.

El descuento admite cero a noventa; los campos opcionales usan respaldos y las URLs de galería se normalizan.

Crear genera id único y reseñas vacías; editar precarga la ficha y conserva id y reseñas existentes.

Guardar llama a crearProducto o modificarProducto, confirma y vuelve al panel; cancelar no guarda.

Un id inválido ofrece volver al panel; errores de validación no alteran datos y el formulario funciona en móvil.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C18 About.jsx

Franco  |  2 puntos  |  Dependencias 06

Archivo exclusivo: src/components/pages/About.jsx

Historia de Usuario visitante — Equipo y propósito del proyecto

Como visitante quiero: conocer a Francisco y Franco.

Para: identificar a los desarrolladores de la tienda.

Criterios de aceptación:

Presenta a ambos integrantes con nombre, imagen, rol, descripción y habilidades.

Explica el carácter académico, las tecnologías y la forma de trabajo del proyecto.

Las imágenes tienen texto alternativo y las tarjetas se adaptan a móvil.

Los textos sobre responsabilidades son coherentes con este reparto de archivos.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C19 Error404.jsx

Franco  |  2 puntos  |  Dependencias 08, 18

Archivo exclusivo: src/components/pages/Error404.jsx

Historia de Usuario visitante — Página no encontrada

Como visitante quiero: encontrar una salida cuando la dirección es inválida.

Para: retomar la navegación por la tienda.

Criterios de aceptación:

Muestra un mensaje comprensible de página no encontrada.

Volver a la tienda enlaza a /; si ofrece soporte abre Ayuda, o identifica como Equipo un enlace a /about.

El contenido es responsive y sus controles se usan con teclado.

Francisco conecta /404 y la ruta comodín en App.jsx; Franco entrega solamente este componente.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

## C20 Footer.jsx

Franco  |  3 puntos  |  Dependencias 08, 12, 18, 19

Archivo exclusivo: src/components/common/Footer.jsx

Historia de Usuario visitante — Pie de página y recursos

Como visitante quiero: acceder a los recursos al terminar una página.

Para: seguir navegando o consultar información.

Criterios de aceptación:

Incluye accesos a tienda, equipo, deseos y portal administrativo, cuyas rutas respetan los permisos.

Noticias, Ayuda, Distribución, Términos, Privacidad, Reembolsos y Seguridad invocan el modal correspondiente.

Las redes sociales abren sus destinos externos en otra pestaña y tienen etiquetas accesibles.

Volver arriba desplaza suavemente al inicio de la página sin recargar ni cambiar de ruta.

Muestra año e identificación del proyecto, con columnas legibles en móvil.

Utiliza useUIModal y no modifica su proveedor ni los componentes de destino.

Entrega: El responsable implementa y ajusta este archivo completo. Las conexiones externas las realiza el dueño del archivo correspondiente.

# Acuerdos de integración entre archivos

Antes de trabajar, respetar estos contratos del proyecto. Si cambia una firma, ambos acuerdan el cambio y cada uno adapta sus propios archivos. No copiar la lógica del contexto a los componentes para evitar coordinar una modificación.

| Dueño y archivo | Contrato con el resto del equipo |
| --- | --- |
| Francisco App.jsx | Inicio y Wishlist reciben juegos. Detalle recibe buscarProducto y agregarResena. Administrador recibe productos, setProductos y borrarProducto. Formulario recibe titulo y las funciones de crear, buscar o modificar según la ruta. |
| Francisco AuthContext.jsx | useAuth entrega identidad, rol, cuentas, login, register, logout, borrarUsuario y operaciones de wishlist. Las interfaces llaman estas funciones y muestran sus resultados. |
| Franco UIModalContext.jsx | useUIModal entrega abrirModal(tipo) y cerrarModal. Tipos: noticias, ayuda, distribucion, terminos, privacidad, reembolsos y seguridad. El proveedor necesita estar dentro del router. |
| Franco RutaProtegida.jsx | Recibe children y soloAdmin. App.jsx define qué pantallas envuelve; el componente decide si permite el acceso. |
| Franco index.css | Publica las clases visuales compartidas. Francisco pide los ajustes globales necesarios; no modifica la hoja. |

# Entrega con Git sin compartir archivos

Antes de cada card: árbol limpio y git pull --ff-only de la rama compartida. En una rama propia, partir de la versión actualizada de esa rama compartida.

Cada uno modifica solamente sus archivos. Para avanzar en paralelo, esperar primero a que estén disponibles los contratos de datos, estado y estilos que necesite su card.

Antes de publicar: revisar el diff, probar los criterios, ejecutar npm run build y npm run lint y distinguir cualquier fallo previo de uno introducido por la card.

Publicar un commit identificado con la card y el archivo. Si se usan ramas propias, integrar en la rama compartida antes de que el compañero traiga la entrega.

Si una entrega requiere una ruta o prop nueva, Francisco hace el commit de integración en App.jsx, lo publica y avisa. Franco trae ese cambio antes de continuar con una pantalla que dependa de él.

No reemplazar archivos completos del compañero ni forzar un push para resolver diferencias. El dueño resuelve los conflictos de su archivo y ambos verifican el recorrido afectado.

Los ajustes de configuración que fueran necesarios en package.json, el lockfile, vite.config.js, eslint.config.js, index.html o public/_redirects quedan centralizados en Francisco. No son nuevas funcionalidades; se coordinan con la integración. Archivos heredados sin uso, como CardProducto.jsx y productosPrueba.js, no se modifican para completar estas cards.